Приложение 1

                  к постановлению администрации
муниципального образования         

        Ширинский район

 от 16.04. 2015г. № 164
ПЛАН

мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка 

на территориях населенных пунктов Ширинского района

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения

	1
	Приведение в надлежащее состояние памятников и мемориальных комплексов
	До 01.05.2015г.

	2
	Санитарная уборка кладбищ
	До 21.05.2015г.

	3
	Ремонт дорожных ограждений
	До 21.08.2015г. 

	4
	Уборка     находящихся     на     территории муниципальных
образований парков, скверов, газонов 
	До 21.08.2015г.

	5
	Уборка подвалов жилых домов, внутри дворовых территорий
	31.05.2015г.

	6
	Уборка территорий учебных заведений и территорий, закрепленных за предприятиями и организациями всех форм собственности
	До 31.05.2015г.

	7
	Посадка деревьев и кустарников


	Апрель – май 2015г.

	8
	Ремонт и строительство  газонов
	До 21.08.2015г.

	9
	Ремонт и покраска остановок пассажирского транспорта
	До 21.08.2015г.

	10
	Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников
	Апрель – май 2015г.

	11
	Приведение в надлежащее санитарное состояние улиц, в том числе: строительство и ремонт уличного освещения строительство и ремонт дорожных ограждений; ремонт тротуаров; ямочный ремонт дорожного полотна; проведение дорожной разметки; установка и  ревизия    дорожных  знаков и указателей общественного транспорта.
	До 14.08.2015г.

	12
	Подготовка клумб и посадка цветов
	До 12.06.2015г.

	13
	Ликвидация несанкционированных свалок
	До 14.08.2015г.

	14
	Приведение    в ухоженный  вид    помещений    торговых предприятий и павильонов
	До 21.08.2015г.

	15
	Установка и ремонт  малых архитектурных форм
	До 21.08.2015г.

	16
	Обновление или  замена элементов художественного оформления


	До 14.08.2015г.

	17
	Выезд рабочей комиссии по муниципальным образованиям для подведения итогов по выполнению плана мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территориях населенных пунктов Ширинского района
	В конце каждого месяца с апреля по август. 

с 21.08.2015г. –  подведение итогов


