Приложение № 1 к  постановлению

главы муниципального образования

Ширинский  район

от 30.12.2013г. №294

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

# « Повышение энергетической эффективности экономики  Ширинскго района и сокращение энергетических издержек на 2010-2013 г.г.»

# с.Шира 2013 г.

Паспорт

Районной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики  Ширинского района и сокращение энергетических издержек на 2010-2013 г.г.»

| Наименование программы | Районная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Ширинского района и сокращение энергетических издержек на 2010-2013 г.г.» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление промышленности, энергетики, связи, строительства и транспорта администрации муниципального образования Ширинский район |
| Соисполнители | Управление образования администрации муниципального образования Ширинский район, Управление культуры молодежной политики, спорта и туризма администрации муниципального образования Ширинский район, поселения района |
| Подпрограммы | нет |
| Цель программы | -повышение эффективности использования энергетических ресурсов; -снижение уровня потребления энергоресурсов; |
| Задачи программы | - проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, объектов бюджетной сферы, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению; - оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; - повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений; - автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями; - тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях; -расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - повышение уровня компетентности работников администрации муниципального образования Ширинский район и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. |
| Целевые показатели | -уровень потребления тепловой энергии в натуральном выражении в сопоставимых условиях; -уровень потребления электрической энергии в натуральном выражении в сопоставимых условиях; -уровень потребления холодной воды в натуральном выражении в сопоставимых условиях; -уровень оснащенности бюджетных учреждений приборами учета тепловой энергии; -уровень оснащенности бюджетных учреждений приборами учета холодной воды; - доля муниципальных организаций в Ширинском районе соответствующих требованиям законодательства об энергосбережении и повышении энергоэффективности в Российской Федерации: |
| Сроки реализации программы | - 2010 – 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем потребности в финансировании составляет 29335,0 тыс. руб. - 2010 год - 0,0 тыс. руб.; - 2011 год - 0,0 тыс. руб.; - 2012 год – 5632,6 тыс. руб.; из них, -бюджет поселений-177,7 тыс.рублей; -районный бюджет мо Ширинского района- 130,5 тыс. рублей; -федеральный бюджет- 5324,4 тыс.рублей; 2013 год – 23702,4 тыс. руб.; из них: -бюджет поселений- 378,7 тыс.рублей; -районный бюджет мо Ширинского района-1421,8 тыс. рублей; -федеральный бюджет-21901,9 тыс.рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - сокращение расходования топливно-энергетических ресурсов в администрации муниципального образования Ширинский район; - прекращение безучетного потребления энергоресурсов; - снижение финансовых затрат администрации муниципального образования Ширинский район за потребленную тепловую и электрическую энергию; - сокращение удельных показателей энергоемкости экономики муниципального образования на 12 процентов в 2013 году по сравнению с 2009 годом; - полный переход на приборный учет при расчетах за энергетические ресурсы с организациями коммунального комплекса; - создание нормативно-правовой базы по энергосбережению администрации муниципального образования Ширинский район; -сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; -экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; -экономия электрической энергии в системах наружного освещения; - повышение заинтересованности в энергосбережении. |

- СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ  НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

1. Проблема высокой энергоемкости экономики, большие энергетические издержки в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе актуальны как для республики в целом, так и для Ширинского района в частности. Ширинский район является энергодефицитным районом, получающим 100 процентов твердого топлива за счет внешних поставок и потребляемой электроэнергии с оптового рынка электроэнергии, поэтому решение вопросов повышения энергоэффективности районной экономики имеет приоритетное значение.

2. Программа разработана во исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 2 июля 2009 года субъектам Российской Федерации о разработке и принятии комплексных программ по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе.

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее именуется –ТЭР) в общей политике социально-экономического развития Ширинского района.

В Программе определяются организационные, технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Основным способом решения поставленных в Программе задач является стимулирование энергосбережения, то есть предложение участникам отношений в сфере энергопотребления экономически выгодных для них правил поведения, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов. Модернизация и обновление районной экономики на основе энергосберегающих технологий является второй составляющей решения поставленных в Программе задач.

3. Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий отдельных разделов Программы, взаимоувязанных по  задачам и срокам исполнения.

При реализации данных разделов  в 2010-2013 годах должны быть достигнуты результаты по :

экономии всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

сокращению потребления электрической и тепловой присоединенной мощности, а также потребляемой нагрузки водоснабжения;

развитию рынка энергосервисных услуг;

вовлечению в процесс энергосбережения всей инфраструктуры Ширинского района, сельских поселений Ширинского района за счет формирования реального механизма стимулирования энергосбережения и активизации пропаганды.

4. В структуре потребления тепловой энергии  при общем объеме потребления 17131 Гкал в год большой удельный вес имеет управление образования (62,5 %).

К наиболее крупным потребителям электрической энергии относятся: управление образования  87,9 %), управление культуры (8,1%), администрация МО Ширинский район (4,0%).

# II. ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1. Целью Программы является повышение энергетической эффективности экономики Ширинского района.

2. Задачи Программы:

снижения объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов;

сокращения расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций при республиканском  регулировании тарифов;

снижения удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды;

2.1 Проведение обязательных энергетических обследований, для определения показателей энергетической эффективности и объема и использования энергетических ресурсов.

# III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3. Мероприятия Программы реализуются в период с 2010 года по 2013 год.

Основные усилия в 2010-2011 г.г.   сосредоточены на первоочередных вопросах, связанных с формированием структуры эффективного управления энергосбережением в масштабах Ширинского района, выполнением первоочередных энергосберегающих мероприятий, организацией механизма контроля за выполнением Программы, пропагандой энергосбережения и кадровой подготовкой специалистов. В 2010 году должны быть сформированы и утверждены структурными подразделениями МО Ширинский район планы по энергосбережению и энергоэфективности.

2012-2013 годы, проведение обязательного энергообследования, для получения объективных данных об объеме используемых энергоресурсов и определения показателей энергетической эффективности с получением энергетического паспорта.

-Установка приборов учета, для контроля потребления энергетических ресурсов.

- Применение на объектах уличного освещения энергосберегающих технологий.

- Модернизация объектов генерации тепловой энергии обеспечивающая теплосбережение.

- Модернизация тепловых сетей обеспечивающая теплосбережение.

- Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов.

# IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Перечень основных мероприятий Программы приведён в приложении 1 к Программе.

Основными принципами реализации Программы являются:

комплексный подход и системность планируемых мероприятий;

консолидация действий органов местного самоуправления, муниципальных объектов в части решения проблем энергоэффективности;

привлечение для реализации энергосберегающих проектов на территории Ширинского района  всех источников финансирования, включая средства республиканского бюджета и кредитные средства;

обеспечение основных стандартов энергопотребления.

Программа должна создать максимально благоприятные условия для развития энергосбережения. Эти условия создаются как «стимулирование» подобающего поведения и действий через предоставление разного рода преференций, льгот, выгод, так и как «понуждение» к экономному и бережному расходованию энергетических ресурсов посредством наказаний.

2. В ходе реализации Программы планируется организовать:

контроль и надзор за исполнением планов энергетического развития, за исполнением требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы энергосбережения на территории Ширинского района;

энергетическое инспектирование потребителей энергетических ресурсов, за исключением потребителей, подлежащих инспектированию федеральным органом исполнительной власти;

сбор статистической отчетности о количестве потребляемых энергетических ресурсов объектами на территории Ширинского района, систематизация и обобщение полученных данных.

3. Программа состоит из двух частей:

Часть 1. Сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе.

Область реализации программных мероприятий: объекты организаций, подведомственных управлениям муниципального образования  Ширинский район.

Часть 2. Пропаганда энергосбережения в Ширинском районе.

Область реализации программных мероприятий: популяризация энергосбережения в учреждениях района.

# ЧАСТЬ 1. СОКРАЩЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК В

# БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ

Основной проблемой низкой энергоэффективности в бюджетном секторе является отсутствие нормативно-правовой базы, стимулирующей энергосбережение, и как следствие, реальной заинтересованности руководителей в экономии ТЭР.

Для повышения эффективности использования ТЭР в бюджетном секторе необходимо упорядочить вопросы, связанные с финансированием энергосберегающих мероприятий и дальнейшего учёта получаемой экономии.

Проведение энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях и организациях финансируется за счет средств соответствующего бюджета. Отдельных видов договоров, имеющих своей целью сокращение финансирования из бюджета с одновременным обеспечением качественного выполнения работ и  оказания услуг в сфере энергосбережения законодательством не установлено.

Разработка и утверждение ряда нормативно-правовых актов, стимулирующих энергосбережение в бюджетной сфере, в том числе:

порядок определения нормативной энергоёмкости;

порядок сохранения экономии энергоресурсов на 1 год после реализации энергосберегающих проектов.

Для установления правовых основ энергосбережения в бюджетном секторе необходимо закрепить порядок заключения и исполнения отдельных видов договоров, направленных на рациональное использование энергетических ресурсов, которые позволяют привлекать финансовые ресурсы для модернизации объектов бюджетной сферы, с возвратом средств за счёт получаемой экономии.

С технической точки зрения повышение эффективности использования ТЭР достигается на основе внедрения энергоэффективных технологий и энергетического менеджмента.

Энергетический менеджмент включает в себя последовательные стадии:

измерение объема потребления ТЭР;

проведение энергетических обследований и составление энергопаспортов объектов с целью выявления резервов снижения потребления ТЭР (в 2012 году в Ширинском районе  проведены  энергообследования объектов  бюджетных учреждений);

выбор энергосберегающих мероприятий, снижающих объем потребления ТЭР;

реализация энергосберегающих мероприятий;

мониторинг энергетической эффективности реализованных мероприятий.

К числу основных технических мероприятий по повышению энергоэффективности на объектах бюджетной сферы относятся: утепление подвалов,   крыш, чердачных перекрытий, окон, теплоизоляция наружных стен, устройство теплоотражающих экранов за радиаторами, утепление труб внутренней разводки системы ГВС, восстановление рециркуляции в системе ГВС, промывка системы отопления здания,  установка эффективной водоразборной арматуры в сочетании с ремонтом труб, установка приборов учёта и балансировочных вентилей на вводе в здание, наладка системы отопления, установка термостатов на отопительных приборах, замена элеваторных узлов на схему с насосом и системой регулирования и автоматизации, устройство индивидуальных тепловых пунктов, реконструкция узла регулирования температуры горячей воды в открытых системах теплоснабжения, замена ламп в системах освещения на энергосберегающие светильники и установка систем автоматического регулирования освещения.

Сокращение затрат на энергоресурсы потребителями бюджетной сферы целесообразно осуществлять по следующим направлениям:

рациональное энергопотребление;

отказ от не эффективного энергооборудования;

оснащение современными средствами учета потребления энергоресурсов;

разработка заданий по снижению энергоёмкости для каждого бюджетного учреждения на основе анализа его энергетического паспорта;

использование экономических стимулов экономии энергоресурсов, предполагающих  как направление экономии на увеличение фонда оплаты труда, так и негативных экономических стимулов, предусматривающих санкции за невыполнение заданий по сокращению энергопотребления.

# ЧАСТЬ 2. ПРОПАГАНДА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

# В ШИРИНСКОМ РАЙОНЕ

Огромную роль в экономии энергоресурсов играет человеческий фактор. Энергорасточительный стереотип мышления, преобладающий среди персонала, является основной проблемой низкой энергоэффективности экономики.

Укоренение у персонала привычки к минимизации использования энергии или поведенческое энергосбережение, которое подразумевает обеспечение потребностей при меньшем потреблении энергоресурсов, достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению.

Задачи пропаганды и обучения персонала энергосбережению являются основополагающим условием для достижения главной цели – формирования поведенческого энергосбережения.

Для реализации этого потенциала за счет вовлечения в  процесс энергосбережения персонала МО Ширинский район необходима популяризация энергосбережения через:

- рубрики по теме энергосбережения в местных печатных изданиях;

- выпуск листовок и плакатов на тему энергосбережения;

- развитие наружной рекламы;

- проведение конкурсов, рейтингов.

Планируется организовать просветительскую работу и обучение руководителей и специалистов муниципалитетов правовым и финансовым вопросам, связанным с  реализацией энергосберегающих решений в бюджетной сфере.

V.  Ресурсное обеспечение

В общем перечне программных мероприятий,  проблема финансового обеспечения имеет особое значение применительно к мероприятиям техническим, требующим наибольших финансовых ресурсов на начальной стадии реализации. С другой стороны, муниципальная программа высвобождает финансовые ресурсы, ранее связанные с оплатой непроизводительно и расточительно расходуемых энергетических ресурсов. Баланс вложенных финансовых средств и полученных экономических эффектов от реализации программных мероприятий определяет срок действия Программы.

Общий объем потребности в финансировании составляет 29335,0 тыс. руб.

- 2010 год - 0,0    тыс. руб.;

- 2011 год - 0,0    тыс. руб.;

- 2012 год – 5632,6 тыс. руб.;

из них,

-бюджет поселений-177,7 тыс.рублей;

-районный бюджет мо Ширинского района-130,5 тыс. рублей;

-федеральный бюджет-5324,4 тыс.рублей;

2013 год – 23702,4 тыс. руб.;

из них:

-бюджет поселений-378,7 тыс.рублей;

-районный бюджет мо Ширинского района-1421,8 тыс. рублей;

-федеральный бюджет-21901,9 тыс.рублей;

Сроки, объемы, источники финансирования Программы, ежегодно утверждаются главой МО Ширинский район.

Стимулировать проведение энергосберегающих мероприятий можно, предоставляя бюджетным учреждениям всех уровней возможность распоряжаться сэкономленными средствами.

# VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

# ПРОГРАММЫ

Разработка Программы осуществляется  под  руководством  Муниципального образования Ширинский район.

Государственные заказчики разделов Программы обеспечивают принятие программ согласно своей ведомственной принадлежности, утверждают механизм управления, контролируют их выполнение и отчитываются не реже одного раза в год перед Координационным советом по энергосбережению в Ширинском районе о ходе реализации программ и достижении намеченных индикативных показателей.

В дальнейшем для выполнения общепрограммных мероприятий создаётся координационный совет Программы с наделением её соответствующими полномочиями. Координационный совет в пределах своих полномочий осуществляет межсистемную координацию и организацию взаимодействия между всеми участниками, свод планов отдельных субъектов, контроль и анализ исполнения принятых решений. На время реализации первого этапа Программы функции координационного совета Программы возлагаются на уполномоченное учреждение Ширинского района.

# VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  приложении – 2  и 3 приведен результат реализации Программы к 2013 году:

сформируются организационно-правовые и финансовые механизмы рынка энергосервисных услуг;

Общая экономия ТЭР за время реализации Программы составит:

тепловой энергии −7,94 тыс. Гкал;

электрической энергии −1,01 млн. кВт.ч.

Воды- 7564,64 м3

# VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Для запуска механизмов реализации Программы необходимо реализовать первоочередные мероприятия.

Реализация и корректировка Программы осуществляется в соответствии с изменениями законодательства Республики Хакасия и Российской Федерации.

При общей экономии (без учёта инфляции)  для реализации программных мероприятий потребуется вложение 29335,0 тыс. рублей.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Повышение энергетической эффективности

экономики Ширинского района и сокращение

энергетических издержек на 2010-2013 г.г.»

Перечень основных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприя тия | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | период финансирования |  |  |  |  | федераль ный бюджет |  | республиканс кий бюджет |  |  | Бюджет МО Ширинский район |  |  | бюджет поселе ний |  |  |  |  |
| - Установка приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка приборов учета | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Посления района, Управление образования администрации муниципального образования Ширинский район |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  | 2128,9 |  |  |  |  | 22,1 |  |  | 105,2 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  | 189,5 |  |  |  |  |  |  |  | 9,9 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: 2318,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,1 |  |  | 115,1 |  |  |  |  |
| 2. Проведение энергетического обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение энергетического обследования | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации муниципального образования Ширинский район, управление культуры молодежной политики, спорта и туризма администрации муниципального образования Ширинский район, поселения района |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  | 3195,5 |  |  |  | 108,4 |  |  | 72,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  | 174,4 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 3369,9 |  |  |  | 108,4 |  |  | 81,8 |  |  |  |  |
| 3. Применение на объектах уличного освещения энергосберегающих технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установка светодиодных светильни ков |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Ширинский район |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  | 1793,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,7 |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  | 1793,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,7 |  |  |
| 4 Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоре сурсов |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Ширинский район |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 10136,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,4 |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  | 10136,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,4 |  |  |
| 5. Модернизация объектов генерации тепловой энергии, обеспечивающая теплосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Модерни зация объектов генерации тепловой энергии, обеспечи вающая теплосбе режение | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Ширинский район. |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  | 5320,0 |  |  |  |  |  | 1421,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 5320,0 |  |  |  |  |  | 1421,8 |  |  |  |  |  |
| 6. Модернизация тепловых сетей, обеспечивающая теплосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Модерни зация тепловых сетей, обеспечи вающая теплосбе режение по ул.Курортная |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ПЭССТ |  |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2188,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,7 |  |  |
|  | ул.Школьная |  |  |  | 2101,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,7 | Поселения района |  |
|  |  |  |  | Итого | 4289,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,4 |  |  |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 5324,4 |  |  |  |  |  |  | 130,5 |  |  | 177,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 |  | 21901,9 |  |  |  |  |  |  | 1421,8 |  |  | 378,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего: |  | 27226,3 |  |  |  |  |  |  | 1552,3 |  |  | 556,4 |  |  |  |

# Экономия электрической и тепловой энергии

# Приложение № 2

# к     районной  программе

«Повышение энергетической эффективности

экономики Ширинского района и

сокращение энергетических издержек  на 2010-2013 г.г.»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2010-2013годы | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Прогноз потребления без энергосберегающей составляющей | млн. кВт.ч тыс.Гкал | 22,82 68,52 | 5,705 17,131 | 5,705 17,131 | 5,705 17,131 | 5,705 17,131 |
| 2. | Прогноз потребления с учётом энергосберегающей составляющей | млн. кВт.ч тыс.Гкал. | 22,81 60,584 | 5,705 15,846 | 5,533 15,370 | 5,367 14,908 | 5,205 14,460 |
| 3. | Общее снижение | млн. кВт.ч тыс.Гкал. | 1,01 7,94 | 0,0 1,285 | 0,172 1,761 | 0,338 2,223 | 0,500 2,671 |

# Экономия  воды

# Приложение № 3

# к районной программе

«Повышение энергетической эффективности

экономики Ширинского района и

сокращение энергетических издержек  на 2010-2013 г.г.»

| № п/п | Наименование показателя |  | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010-2013 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Прогноз потребления без энергосберегающей составляющей | 32117,85 |  |  | 32117,85 | 32117,85 | 32117,85 | 32117,85 |
| 2. | Прогноз потребления с учётом энергосберегающей составляющей | 32117,85 |  |  | 31154,31 | 30219,68 | 29313,09 | 30219,68 |
| 3. | Общее снижение | 7564,64 |  |  | 963,54 | 1898,17 | 2804,76 | 1898,17 |