РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                        РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫНЫН

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                                ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ                                         ШИРА АЙМАГЫ МУНИЦИПАЛЬНАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                  ПЎДİСТİН  УСТАГ - ПАСТАА

ШИРИНСКИЙ РАЙОН

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШИРИНСКИЙ РАЙОН

от «26»  ноября 2013 г                                                                              № 1935

с. Шира

| О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Чистая вода» на территории муниципального образования Ширинский район на 2010 – 2017 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Ширинский район № 1529 от 23.09.2013 |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральнымзаконом от 30.03.1999 N 52-ФЗ"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"   (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами), Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.1998 N 292 "О Концепции федеральной целевой      
программы "Обеспечение населения России питьевой водой"   в целях повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению и осуществления первоочередных мероприятий по улучшению  водоснабжения населения",руководствуясь статьями 8, 9, 26, 29 Устава муниципального образования Ширинский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную целевую программу «Чистая вода» на территории муниципального образования Ширинский район на 2010 -2017 годы,утвержденную постановлением администрации муниципального образования Ширинский район № 1529 от 23.09.2013 следующие изменения:

- в наименованиии далее по тексту слова «Муниципальная целевая программа» в соответствующих падежах,  заменить словами «Муниципальная программа» в соответствующих падежах;

- раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной программы «Чистая вода» на территории муниципального образования Ширинский район на 2010 – 2017 годы читать в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;

- Приложение № 1 муниципальной программы «Чистая вода» на территории муниципального образования Ширинский район на 2010 – 2017 годы читать в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Данное Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Ширинский район Исаева В.И.

Глава муниципального образования

Ширинский район                                                                                                      С.Н. Зайцев

## Приложение № 1

## к постановлению администрации

## муниципального образования

## Ширинский район

## № 1935 от 26.11. 2013г.

## Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта муниципальной программы «Чистая вода» на территории муниципального образования Ширинский район на 2010-2017 годы

| Объемы и источники финансирования Программы | 67,935 млн. рублей - всего, из них средства: федерального бюджета: 3,401 млн. рублей – всего, в том числе: 2010 год – 0,0 млн. рублей; 2011 год – 3,401 млн. рублей; 2012 год – 0,0 млн. рублей; 2013 год – 0,0 млн. рублей; 2014 год – 0,0 млн. рублей; 2015 год – 0,0 млн. рублей; 2016 год – 0,0 млн. рублей; 2017 год – 0,0 млн. рублей. республиканского бюджета: 57,473 млн. рублей - всего, в том числе: 2010 год –2,65 млн. рублей; 2011 год – 4,451 млн. рублей; 2012 год –0,0 млн. рублей; 2013 год –19,972 млн. рублей; 2014 год –15,2 млн. рублей; 2015 год –15,2 млн. рублей; 2016 год –0,0 млн. рублей; 2017 год –0,0 млн. рублей (уточняется при утверждении бюджета); районного бюджета: 2,5242 млн. рублей - всего, в том числе: 2010 год –0,489 млн. рублей; 2011 год - 0,46 млн. рублей; 2012 год –0,738 млн. рублей; 2013 год –0,0372млн. рублей; 2014 год –0,4 млн. рублей; 2015 год –0,4 млн. рублей; 2016 год –0,0 млн. рублей; 2017 год –0,0 млн. рублей (уточняется при утверждении бюджета); бюджетов поселений: 4,5378 млн. рублей, в том числе: 2010 год –0,0 млн. рублей; 2011 год –0,0 млн. рублей; 2012 год –1,838 млн. рублей; 2013 год –1,8998млн. рублей; 2014 год –0,4 млн. рублей; 2015 год –0,4 млн. рублей; 2016 год –0,0 млн. рублей; 2017 год –0,0 млн. рублей |
| --- | --- |

## Приложение № 1

## к постановлению администрации

## муниципального образования

## Ширинский район

## № ______ от _________ 2013г.

## «Приложение 1

к муниципальной программе

"Чистая вода" на территории

муниципального образования

Ширинский район на 2010 - 2017 гг.»

СИСТЕМА

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

млн. руб.

|  | Наименование мероприятий |  | Годы | Средств | Предполагаемое финансирование из бюджета РФ | Предполагаемое финансирование из бюджета РХ | Бюджет района |  | Предполагаемое финансирование из бюджета поселений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Реконструкция системы водоснабжения п. Жемчужный | Всего | 9,778 | 0 | 7,86 |  | 0 | 1,918 |
|  |  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 1,838 |  |  |  |  | 1,838 |
|  |  |  | 2013 | 7,94 |  | 7,86 |  |  | 0,08 |
|  |  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Строительство водопровода в с. Власьево | Всего | 11,451 | 3,401 | 7,101 |  | 0,949 | 0 |
|  |  |  | 2010 | 3,139 |  | 2,65 |  | 0,489 |  |
|  |  |  | 2011 | 8,312 | 3,401 | 4,451 |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2012 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Реконструкция водозаборных сооружений и водопроводных сетей с. Коммунар | Всего | 2,767 |  | 2,739 |  | 0 | 0,028 |
|  |  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2,767 |  | 2,739 |  |  | 0,028 |
|  |  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Установка фильтров доочистки воды в муниципальных образовательных учреждениях Ширинского района | Всего | 4,4152 |  | 3,64 |  | 0,7752 | 0 |
|  |  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 0,738 |  |  |  | 0,738 |  |
|  |  |  | 2013 | 3,6772 |  | 3,64 |  | 0,0372 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Реконструкция водопроводных сетей с. Ворота, в том числе: разработка ПСД "Реконструкция водопроводных сетей, длинной 4,3 км.с. Ворота" | Всего | 2,089 |  | 1,5915 |  | 0 | 0,4975 |
|  |  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2,089 |  | 1,5915 |  |  | 0,4975 |
|  |  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Реконструкция накопительной емкости и водопроводных сетей с. Фыркал, в т.ч: разработка ПСД "Реконструкция накопительной емкости и водопроводных сетей, с. Фыркал" | Всего | 2,158 |  | 1,644 |  | 0 | 0,514 |
|  |  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2,158 |  | 1,644 |  |  | 0,514 |
|  |  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Строительство очистных сооружений с. Коммунар | Всего | 32 |  | 30,4 |  | 0,8 | 0,8 |
|  |  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 16 |  | 15,2 |  | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  | 2015 | 16 |  | 15,2 |  | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Разработка проектно- сметной документации, реконструкция очистных сооружений в с. Шира | Всего | 3,2778 |  | 2,4975 |  | 0 | 0,7803 |
|  |  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 3,2778 |  | 2,4975 |  |  | 0,7803 |
|  |  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Программе | Всего | 67,936 | 3,401 | 57,473 |  | 2,5242 | 4,5378 |
|  |  |  | 2010 | 3,139 | 0 | 2,65 |  | 0,489 | 0 |
|  |  |  | 2011 | 8,312 | 3,401 | 4,451 |  | 0,46 | 0 |
|  |  |  | 2012 | 2,576 | 0 | 0 |  | 0,738 | 1,838 |
|  |  |  | 2013 | 21,909 | 0 | 19,972 |  | 0,0372 | 1,8998 |
|  |  |  | 2014 | 16 | 0 | 15,2 |  | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  | 2015 | 16 | 0 | 15,2 |  | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |