[image: image1.jpg]


РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
                                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН
              РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ШИРА АЙМАFЫ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
                  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПУД1СТ1Н УCTAF - ПАСТАА
              ОБРАЗОВАНИЯ ШИРИНСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ШИРИНСКИЙ РАЙОН


Oт   10.03. 2009 г.                                                          №  461
с. Шира
О проведении работ по озеленению благоустройству  и наведению санитарного порядка на территории муниципального образования Ширинский район
В целях наведения санитарного порядка, выполнения первоочередных мероприятий по благоустройству и озеленению территории муниципального образования Ширинский район, учитывая накопленный в предыдущие годы положительный опыт массового проведения благоустроительных работ, руководствуясь статьями  5,22 Устава муниципального образования Ширинский район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Организовать проведение мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории поселений муниципального образования Ширинский район   в II этапа:

                1.1. 1 этап:

     Провести:
- с 1 апреля по 31 мая 2009г. 2-х месячник по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории поселений муниципального образования Ширинский район (далее – 2-х месячник);

- 25 апреля 2009г.- субботник по приведению рабочих мест и территорий
предприятий  в соответствие санитарным нормам.

1.2. 2 этап:

      
 1. Выполнение   плана   мероприятий   по   озеленению,   благоустройству   и наведению санитарного порядка на территориях поселений муниципального образования Ширинский район до 17 августа 2009 г.

      
 2. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по проведению работ
по   озеленению,     благоустройству     и     наведению   санитарного   порядка     на территории поселений муниципального образования Ширинский район   (далее   - Комиссия)                  (приложение  №1).


3. Утвердить   План   мероприятий   по   озеленению,      благоустройству      и
наведению санитарного порядка   на территории поселений муниципального образования Ширинский район  (приложение № 2).


4. Комиссии установить график для  контроля и подведения итогов  выполнения мероприятий по озеленению, благоустройству и  наведению санитарного порядка на территории поселений муниципального образования Ширинский район до 20 апреля 2009г. 

5. Районной межведомственной комиссии   подвести   итоги   выполнения   мероприятий   по   озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории поселений муниципального образования Ширинский район  и  определить победителя   среди муниципальных образований района до 31 августа 2009г. с вручением благодарственных писем, грамот.

6. Рекомендовать главам поселений муниципальных образований Ширинского

района:

6.1. Создать соответствующие комиссии с привлечением специалистов санитарно-эпидемиологического надзора для координации работ, связанных с подготовкой и проведением работ по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий населенных пунктов.

6.2. Провести организационную работу по обеспечению выполнения работ по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на подведомственных территориях населенных пунктов Ширинского района.

6.3. Продолжить работу по благоустройству скверов, парков и других зеленых зон отдыха населения Ширинского района в соответствии с программой по благоустройству и озеленению.
6.4. Усилить контроль за благоустройством территорий населенных пунктов Ширинского района, ответственность юридических и физических лиц по соблюдению чистоты и порядка.

6.5. В рамках проведения благоустроительных работ организовать проведение конкурсов на территориях населенных пунктов Ширинского района по утверждённым номинациям          (приложение №  3).

6.6. Представить в комиссию план мероприятий по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий городов и населенных пунктов до 14 апреля 2009 г.

6.7. Представлять в комиссию отчет о выполнении вышеуказанных мероприятий до 20 числа каждого месяца  согласно форме   (приложение № 4).
      6.8. Включить в разрабатываемые правила застройки и землепользования пункт правил содержания и благоустройства территорий.

7. Рекомендовать   руководителям   организаций   всех   форм   собственности,
предпринимателям   без   образования   юридического   лица   обеспечить  должный
уровень санитарного состояния закрепленных территорий, образцовое содержание
торговых    площадей,    производственных    и    строительных    площадок,    мест
складирования материалов, тары, поселковых и сельских свалок мусора, кладбищ,
привести в порядок полосы отчуждения железнодорожных и автомобильных дорог,
путевые и дорожные знаки, особенно в пределах населенных пунктов района.

  
8. Руководителю управления образованием администрации муниципального образования Ширинский район Чистобаевой Л.С. - обеспечить  активное участие  учащихся  и  студентов  в  проведении работ по наведению  санитарного порядка и   благоустройству   территорий населенных пунктов района.


9. Рекомендовать начальнику ОВД по Ширинскому району  Бакулину В.А.
9.1. Привлечь  участковых уполномоченных милиции к совместной
работе с комитетом по туризму и экологическому контролю администрации муниципального образования Ширинский район, органами местного самоуправления по предупреждению и выявлению несанкционированных свалок в частном секторе и их ликвидации, с привлечением виновных к административной ответственности.

      9.2. Усилить контроль сотрудниками Государственной  инспекции
безопасности  дорожного  движения за автотранспортом, перевозящим мусор,
бытовые отходы, с целью предупреждения загрязнения зеленой зоны.

10. Предложить Государственному учреждению центра  занятости населения Ширинского района,  директору Калинову В.В.   рассмотреть   возможность привлечения к работам по благоустройству и озеленению временно неработающих граждан.

   
11. Главному редактору газеты «Ширинский вестник»  регулярно  размещать  информацию  о ходе    выполнения  программы   благоустройства и озеленения на территории поселений муниципального образования Ширинский район.     

         
12. Контроль    за    исполнением    данного  постановления  возложить на Полякова М.Д.    заместителя главы  муниципального образования Ширинский район.

13. Опубликовать данное постановление в районной газете «Ширинский вестник».
Глава муниципального образования 

Ширинский район                                                                                                   С.Н. Зайцев

Исполнил Суворов П.В.
т. 9-13-53
Приложение № 1

  УТВЕРЖДЕНО:
постановлением главы
муниципального образования Ширинский район
От  10.03.2009г  № 461
СОСТАВ
Районной комиссии по проведению программы  по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий населённых пунктов
Ширинского района
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:

Поляков М.Д.   - заместитель главы муниципального образования  Ширинский район.
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Суворов П.В. - начальник отдела архитектуры администрации муниципального образования Ширинский район.
Колыньяк В.Е. - руководитель управлением промышленности, энергетики, связи и ЖКХ.                                          

Логинов С.М. - начальник  отдела ГО и ЧС  администрации муниципального образования Ширинский район. 

Ворожеев А.В. -  начальник отдела туризма и  экологии  администрации муниципального образования Ширинский район. 

Мирошниченко В.Л.–  начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по РХ в Ширинском и Орджоникидзевском районах (по согласованию).
Марьясов  Н.В. - начальник   отделения   Госпожнадзора  Ширинского  района (по согласованию).
Бакулин В.А. –  начальника ОВД  по Ширинскому району  (по согласованию).
Чистобаева Л.С. - руководитель управления образования администрации муниципального образования Ширинский район.
Главы  муниципальных образований сельских, поселковых советов  Ширинского района.
Управляющий делами 





 

администрации муниципального образования 

Ширинский район                                                                                                     В.А. Гетманенко
                                                                                                                                                         Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО:
постановлением главы
муниципального образования Ширинский район

 от 10.03. 2009г. №  461
ПЛАН

мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территориях населенных пунктов Ширинского района

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения

	
	I этап
	

	1
	Приведение в надлежащее состояние памятников и мемориальных комплексов
	До 01.05.2009

	2
	Санитарная уборка кладбищ
	До 17.05.2009

	3
	Ремонт дорожных ограждений
	в течение 2-х месячника

	4
	Уборка     находящихся     на     территории
образований парков, скверов, газонов муниципальных
	в течение 2-х месячника

	
	Уборка территорий
	в течение 2-х месячника

	5
	Уборка подвалов жилых домов, внутри дворовых территорий
	31.05.2009г.

	7
	Уборка территорий учебных заведений и территорий, закрепленных за предприятиями и организациями
	31.05.2009г.

	8
	Посадка деревьев и кустарников
	в течение 2-х месячника

	9
	Ремонт и строительство газонов
	в течение 2-х месячника

	10
	Ремонт и покраска остановок пассажирского транспорта
	в течение 2-х месячника

	11
	Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников
	в течение 2-х месячника

	
	II этап
	

	12
	Приведение в надлежащее санитарное состояние улиц, в том числе: строительство и ремонт уличного освещения строительство и ремонт дорожных ограждений; ремонт тротуаров; ямочный ремонт дорожного полотна; проведение дорожной разметки; установка и  ревизия    дорожных  знаков и указателей общественного транспорта.
	До 17.08.09

	13
	Подготовка клумб и посадка цветов
	До 15.06.09

	14
	Ликвидация несанкционированных свалок
	До 17.08.09

	15
	Приведение    в ухоженный  вид    помещений    торговых предприятий и павильонов
	До 17.08.09

	16
	Установка и ремонт малых архитектурных форм
	До 17.08.09

	17
	Обновление или  замена элементов художественного оформления
	До 15.08.09


Управляющий делами 





 

администрации муниципального образования 

Ширинский район



                                                           В.А. Гетманенко

Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением главы
муниципального образования Ширинский район 

от  10.03.2009г  № 461 
ПЕРЕЧЕНЬ

Номинаций для проведения конкурсов на территориях муниципальных образований

1. Лучший (ая) балкон (лоджия).

2. Лучший (ая) цветник (клумба).

3. Лучшая частная усадьба.

4. Подъезд образцового порядка

5. Лучший двор детского сада (школы).

6. Самая благоустроенная территория офиса.

7. Лучшая дворовая детская площадка.

Управляющий делами 





 

администрации муниципального образования 

Ширинский район                                                                                                     В.А. Гетманенко

Приложение 4
       К постановлению  главы

муниципального образования 

                                                                                                                               Ширинский район                                                                                                       
от   10.03. 2009 г.   №  461
                                                                                      ОТЧЕТ
                                                            (форма)
о выполнении мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению
санитарного порядка на территориях городов и населенных пунктов
Республики Хакасия 

муниципального образования Ширинский район
              ____________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

	№

п/п


	Наименование

мероприятия
	  Единица  

измерения
	Запланировано
	Выполнено
	   Процент

выполнения

	I  этап

	  1. 


	Приведение  в  надлежащее  состояние  памятников и  мемориальных  комплексов
	         шт.
	
	
	

	  2. 
	Санитарная  уборка кладбищ
	шт./ тыс.кв.м
	
	
	

	  3.
	Ремонт  дорожных ограждений
	           Км.
	
	
	

	4.
	Уборка  находящихся  на  территории муниципальных  образований парков, скверов, газонов
	шт/тыс. кв.м
	
	
	

	5.
	Уборка территорий  рынков
	шт.
	
	
	

	6.
	Уборка  подвалов жилых  домов, внутридворовых территорий
	шт./тыс.кв.м
	
	
	

	7.
	Уборка  территорий  учебных заведений и территорий, закрепленных за  предприятиями и организациями
	шт./тыс.кв.м
	
	
	

	8.
	Посадка  деревьев и кустарников
	тыс.шт.
	
	
	

	9.


	Ремонт  и строительство  газонов
	шт.
	
	
	

	10.
	Ремонт  и покраска  остановок пассажирского  транспорта
	шт.
	
	
	

	11.
	Проведение  санитарной  обрезки  деревьев и кустарников
	тыс.шт
	
	
	

	II этап

	12.
	Приведение  в надлежащее  санитарное  состояние  улиц в том  числе:

строительство  и  ремонт  дорожных  ограждений;
ремонт  тротуаров;
ямочный  ремонт  дорожного 

полотна;
проведение  дорожной  разметки;
установка  и ревизия  дорожных  знаков и указателей  общественного транспорта;
строительство и ремонт уличного освещения.
	км

км

км

км

шт.


	
	
	

	13.
	Подготовка клумб и посадка  цветов.
	шт.
	
	
	

	14.
	Ликвидация несанкционированных  свалок.
	шт./ тыс.кв.м
	
	
	

	15.
	Приведение  в ухоженный  вид помещений  торговых предприятий и павильонов.
	шт.
	
	
	

	16.
	Установка и  ремонт  малых архитектурных  форм.
	шт.
	
	
	

	17.
	Обновление  или  замена элементов  художественного  оформления.
	шт.
	
	
	

	18.
	Привлечено к  административной  ответственности по ст.60     «Закона об административных  правонарушениях» РХ от 15.03.2004г. № 17
	лиц
	
	
	


Глава муниципального  образования   ______________________             _________________________                                                                                                                                                                                                             

                                                                                 подпись                                                            ФИО

Председатель  комиссии 

по  благоустройству                                ______________________              ________________________

                                                                                   подпись                                                            ФИО

«_______»  ___________________  2009г.

Управляющий делами 





 

администрации муниципального образования

Ширинский район                                                                                                  В.А. Гетманенко
