| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШИРИНСКИЙ РАЙОН |  | РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ ШИРА АЙМАГЫ МУНИЦИПАЛЬНАЙ ПЎДİСТİН УСТАГ - ПАСТАА |
| --- | --- | --- |

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

ШИРИНСКИЙ РАЙОН

от 18.04. 2014 г                                                                              № 374

с. Шира

| О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Ширинский район на 2010-2015 гг.» утвержденную постановлением администрации муниципального образования Ширинский район от 23.09.2013 № 1530 |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению,  в соответствии со статьями 8, 9, 26, 29 Устава муниципального образования Ширинский район.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Ширинский район на 2010-2015гг.»,утвержденную постановлением администрации муниципального образования Ширинский район от 23.09.2013 № 1530 (с последующими изменениями) следующие изменения:

- строку «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Ширинский район на 2010-2015 гг.» изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы за счет средств республиканского бюджета 372,04 млн. рублей, бюджета МО Ширинский район – 22,162 млн. рублей, бюджетов поселений – 10,05 млн. рублей, собственных средств предприятий – 5,8 млн. рублей |
| --- | --- |

- Приложение  1 муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Ширинский район на 2010-2015гг.» читать в новой редакции, согласно Приложению  1 к настоящему постановлению.

- Данное Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Ширинский район Исаева В.И.

Исполняющий обязанности

главы муниципального образования

Ширинский район                                                                                                      А.А. Диринг

Приложение  1 к постановлению

администрации муниципального образования

Ширинский район

№ 374 от 18.04. 2014г.

«Приложение 1

к муниципальной программе «Модернизация

жилищно-коммунального хозяйства муниципального

образования Ширинский район на 2010-2015 г.г.»

Объемы и источники финансирования

(млн. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятий | Годы | Всего финансовых средств | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федер. | Бюджет РХ | Бюджет района | Бюджет поселен. | Средства предпр. | Кредиты банков | Другие источники |
|  |  |  |  | бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство канализационных очистных сооружений в п. Жемчужный | всего | 326,908 | 0 | 307,027 | 19,881 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | 79,3 |  | 72,964 | 6,336 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 130,44 |  | 124,516 | 5,924 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 105,315 |  | 99,313 | 6,002 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 11,853 |  | 10,234 | 1,619 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пуско-наладочные работы канализационных очистных сооружений в п. Жемчужный | всего | 1,792 | 0 | 0 | 1,792 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 1,792 |  |  | 1,792 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водовода протяженностью 0,23 км.для канализационных очистных сооружений п. Жемчужный | всего | 0,199 | 0 | 0 | 0,199 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0,199 |  |  | 0,199 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в с. Шира | всего | 2,4 | 0 | 1,5 | 0 | 0,6 | 0,3 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 2,4 |  | 1,5 |  | 0,6 | 0,3 |  |  |
|  | Ремонт котельных, инженерных сетей и проведение технического аудита в с. Шира | всего | 16,473 | 0 | 13,474 | 0,075 | 2,424 | 0,5 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | 2,053 |  | 1,892 |  | 0,161 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 3,605 |  | 3,428 | 0,01 | 0,167 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2,41 |  | 2,29 | 0,065 | 0,055 | 0 |  |  |
|  |  | 2013 | 3,105 |  | 2,864 |  | 0,241 |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 5,3 |  | 3 |  | 1,8 | 0,5 |  |  |
|  | Ремонт котельной, тепловых сетей и проведение технического аудита с. Туим | всего | 12,029 | 0 | 9,459 | 0,053 | 1,117 | 1,4 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | 2,11 |  | 1,8 |  | 0,31 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 3,729 |  | 3,638 | 0,006 | 0,085 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 0,999 |  | 0,95 | 0,047 | 0,002 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0,391 |  | 0,371 |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 4,8 |  | 2,7 |  | 0,7 | 1,4 |  |  |
|  | Ремонт котельных, инженерных сетей и проведение технического аудита п. Жемчужный | всего | 7,588 | 0 | 5,773 | 0,032 | 0,983 | 0,8 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 1,587 |  | 1,504 | 0,003 | 0,08 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 0,236 |  |  | 0,029 | 0,207 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 2,365 |  | 2,269 |  | 0,096 |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 3,4 |  | 2 |  | 0,6 | 0,8 |  |  |
|  | Ремонт котельных, инженерных сетей и проведение технического аудита в с. Коммунар | всего | 9,518 | 0 | 6,959 | 0,02 | 1,039 | 1,5 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | 2,48 |  | 2,356 |  | 0,124 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 1,691 |  | 1,606 | 0,006 | 0,079 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 0,3 |  | 0,285 | 0,014 | 0,001 | 0 |  |  |
|  |  | 2013 | 1,697 |  | 1,612 |  | 0,085 |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 3,35 |  | 1,1 |  | 0,75 | 1,5 |  |  |
|  | Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения с. Туим | всего | 0,9 | 0 | 0,4 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,9 |  | 0,4 |  | 0,2 | 0,3 |  |  |
|  | Ремонт сетей водоснабжения в с. Черное Озеро | всего | 0,716 | 0 | 0,486 | 0 | 0,13 | 0,1 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0,091 |  | 0,086 |  | 0,005 |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,625 |  | 0,4 |  | 0,125 | 0,1 |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей в с. Фыркал | всего | 1,969 | 0 | 1,44 | 0 | 0,429 | 0,1 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 0,47 |  | 0,446 |  | 0,024 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0,099 |  | 0,094 |  | 0,005 |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 1,4 |  | 0,9 |  | 0,4 | 0,1 |  |  |
|  | Ремонт сетей водоснабжения и проведение технического аудита в с. Джирим | всего | 3,938 | 0 | 2,967 | 0 | 0,771 | 0,2 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | 1,338 |  | 1,267 |  | 0,071 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 2,6 |  | 1,7 |  | 0,7 | 0,2 |  |  |
|  | Ремонт котельной и инженерных сетей в с. Целинное | всего | 3,437 | 0 | 2,896 | 0,029 | 0,312 | 0,2 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,1 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 0,434 |  | 0,403 | 0,029 | 0,002 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 1,503 |  | 1,493 |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,9 |  | 0,5 |  | 0,2 | 0,2 |  |  |
|  | Ремонт котельной и инженерной сети в с. Борец | всего | 3,061 | 0 | 2,195 | 0,029 | 0,637 | 0,2 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 0,487 |  | 0,456 | 0,029 | 0,002 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0,774 |  | 0,739 |  | 0,035 |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 1,8 |  | 1 |  | 0,6 | 0,2 |  |  |
|  | Строительство водопроводных сетей в с. Соленоозерное | всего | 0,527 | 0 | 0,5 | 0 | 0,027 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 0,527 |  | 0,5 |  | 0,027 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и котельной в с. Соленоозерное | всего | 1,85 | 0 | 1,241 | 0,028 | 0,381 | 0,2 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 0,67 |  | 0,57 | 0,028 | 0,072 | 0 |  |  |
|  |  | 2013 | 0,18 |  | 0,171 |  | 0,009 |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 1 |  | 0,5 |  | 0,3 | 0,2 |  |  |
|  | Ремонт сетей водоснабжения в с. Ворота | всего | 0,9 | 0 | 0,682 | 0,01 | 0,208 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 0,011 |  |  | 0,01 | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0,289 |  | 0,282 |  | 0,007 |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,6 |  | 0,4 |  | 0,2 |  |  |  |
|  | Ремонт сетей водоснабжения и проведение технического аудита в с. Сон | всего | 0,3 | 0 | 0,285 | 0,014 | 0,001 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 0,3 |  | 0,285 | 0,014 | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возмещение затрат юридическим лицам по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | всего | 15,542 | 0 | 14,754 | 0 | 0,788 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 15,542 |  | 14,754 |  | 0,788 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ЖКХ | всего | 410,047 | 0 | 372,04 | 22,162 | 10,05 | 5,8 | 0 | 0 |
|  |  | 2010 | 87,881 | 0 | 80,779 | 6,336 | 0,766 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 | 157,591 | 0 | 150,392 | 5,949 | 1,25 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 | 111,162 | 0 | 104,552 | 6,267 | 0,343 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 | 22,347 | 0 | 20,215 | 1,619 | 0,513 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 | 1,991 | 0 | 0 | 1,991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2015 | 29,075 | 0 | 16,1 | 0 | 7,175 | 5,8 | 0 | 0 |